SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

Centro de Formación: En diseño, confección y moda. Antioquia / Itagüí.

Programa: Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software.

Modalidad: Virtual.

ETAPA PRODUCTIVA:

PROYECTO PRODUCTIVO

“EL CLUB DE LOS POETAS DEL FÚTBOL”

Aprendiz: JUAN PABLO JARAMILLO RODRIGUEZ

Ficha: 2977374

Instructor: JHONNY ELEAZAR ORTIZ LEMOS

Ciudad: Bogotá D.C 
Año: 2026.

“EL CLUB DE LOS POETAS DEL FÚTBOL”

Proyecto Productivo presentado como requisito para optar al título de:
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Presentado por:
JUAN PABLO JARAMILLO RODRIGUEZ

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Centro de Formación: En diseño, confección y moda. Antioquia / Itagüí.

Modalidad: virtual.

Ficha: 2977374

Año: 2026.

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE

- Portada

- Anteportada

- Objetivo

- Descripción General del Proyecto

- Alcance

- Recursos Técnicos

- Estimación de Tiempo

- Estimación de Costos

- Beneficios de la Solución

- Conclusiones

3. Objetivo

Presentar la propuesta técnica y económica del proyecto El Club de los Poetas del Fútbol (CPF), describiendo los recursos tecnológicos, el tiempo estimado de desarrollo y los costos asociados para la implementación de la solución informática.

4. Descripción General del Proyecto

El Club de los Poetas del Fútbol (CPF) es una plataforma web desarrollada para que los usuarios puedan consultar información de jugadores de fútbol, registrar una cuenta, iniciar sesión y administrar una lista de jugadores favoritos mediante una interfaz moderna, intuitiva y de fácil uso.

La aplicación fue desarrollada utilizando tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, implementadas en un entorno local mediante XAMPP.

5. Alcance

La propuesta contempla el desarrollo e implementación de una Progressive Web App (PWA) que permite el registro e inicio de sesión de usuarios (perfiles Fanático y Periodista Deportivo), la consulta de información y estadísticas futbolísticas verificadas de jugadores, el carnet digital de afiliación y la gestión de una lista personalizada de favoritos.

El sistema está diseñado sobre una arquitectura modular de tres capas (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 8.x y MySQL), integrando la infraestructura base para la monetización mediante espacios publicitarios B2B (Producto 3) y proyectando la futura escalabilidad hacia la tienda de merchandising y tarjetas coleccionables (Producto 2).

6. Recursos Técnicos

Hardware

- Computador para desarrollo.

- Conexión a Internet.

Software

- Visual Studio Code.

- XAMPP.

- PHP.

- MySQL.

- HTML5.

- CSS3.

- JavaScript.

- Git y GitHub.

- Navegador Web (Google Chrome).

Recursos Humanos

- Un desarrollador de software encargado del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del proyecto.

7. Estimación de Tiempo

| Actividad | Tiempo Estimado |
| --- | --- |
| Análisis de requisitos | 2 semanas |
| Diseño del sistema | 2 semanas |
| Desarrollo del software | 24 semanas |
| Pruebas y corrección de errores | 2 semanas |
| Documentación y entrega | 2 semanas |

Tiempo total estimado: 32 semanas.

8. Estimación de Costos

Costo de Ingeniería y Desarrollo de Software (MVP):

El costo directo asociado al análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la plataforma PWA en su versión MVP se desglosa a continuación:

| Concepto | Valor Estimado (COP) |
| --- | --- |
| Desarrollo del software | $8.000.000 |
| Diseño de interfaces | $2.000.000 |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | $1.500.000 |
| Documentación técnica y manuales | $1.000.000 |
| Implementación y configuración | $1.500.000 |

Costo total estimado: $14.000.000 COP

Plan de Inversión Global y Proyección Operativa (Fondo Emprender):

Para la puesta en marcha comercial, infraestructura en la nube, marketing digital de lanzamiento y operación a 5 años, el proyecto requiere un presupuesto de inversión total de $40.600.000 COP.

- Inversión Total del Proyecto: $40.600.000 COP

- Tasa de Descuento Aplicada: 15%

- Valor Presente Neto (VPN): $160.242.808 COP

- Tasa Interna de Retorno (TIR): 79%

La valoración financiera demuestra que el proyecto es altamente rentable y sostenible, superando la tasa de oportunidad requerida.

9. Beneficios de la Solución

La implementación de El Club de los Poetas del Fútbol (CPF) ofrece los siguientes beneficios:

- Consulta rápida y organizada de información de jugadores.

- Registro e inicio de sesión seguro para los usuarios.

- Gestión personalizada de jugadores favoritos.

- Interfaz moderna, intuitiva y fácil de utilizar.

- Arquitectura escalable que permite incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.

- Uso de tecnologías ampliamente utilizadas en el desarrollo web, facilitando su mantenimiento y evolución.

10. Conclusiones

La presente propuesta técnica y económica demuestra la viabilidad del desarrollo del proyecto El Club de los Poetas del Fútbol (CPF), definiendo los recursos tecnológicos, el tiempo estimado y los costos asociados a su implementación.

La solución propuesta responde a las necesidades planteadas, utilizando tecnologías modernas y una arquitectura que facilita su mantenimiento, escalabilidad y futuras mejoras. Además, proporciona una base sólida para continuar el crecimiento de la plataforma y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.